Ficha de control de cambios

| Proyecto | AnimalBeats |
| --- | --- |
| Documento | Plan de migración |
| Versión | 01 |
| Fecha de creación | 02 de diciembre de 2025 |
| Fecha de cambio |  |
| Responsable | Diego Alejandro Valbuena Mancera |
| Líder | Carlos Eduardo Camacho Ferrucho |

Hoja de control

| Organismo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Animalbeats |  |  |
| Entregable | Plan de migración |  |  |
| Autor | Diego Alejandro Valbuena Mancera |  |  |
| Aprobado por |  | Fecha de aprobación |  |
|  |  | N° Total de páginas | 6 |

Registro de cambios

| Versión | Causa del cambio | Responsable del cambio | Fecha del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Creación | Diego Alejandro Valbuena Mancera | 02 de diciembre de 2025 |

Control de distribución

| Cargo o rol | Recibe el documento | Medio |
| --- | --- | --- |

Tabla de Contenido

Tabla de contenido

1.	Introducción	3

2.	Descripción del Sistema	3

3.	Objetivos	3

3.1.	Objetivo General	3

3.2.	Objetivos Específicos	3

4.	Componentes	3

5.	Actividades	3

5.1.	Fase de Preparación	3

5.2.	Migración de Base de Datos(Supabase – PostgreSQL)	3

5.3.	Migración del Backend(Supabase)	3

5.4.	Migración del Frontend (React + Vite)	3

5.5.	Migración del Frontend Flutter Web	3

5.6.	Validación de Migración	3

6.	Cronograma	3

7.	Metodología	3

8.	Recursos	3

8.1.	Recursos Humanos	3

8.2.	Recursos Tecnológicos	4

8.3.	Costos	4

9.	Tabla de Seguimiento	4

10.	Referencias	4

# Introducción

El Plan de Migración establece los lineamientos, procesos y actividades requeridas para trasladar la infraestructura, datos y componentes del sistema AnimalBeats hacia los servidores destinados para su operación. Este documento garantiza uniformidad y rigurosidad en el proceso.

Animalbeats se compone de una base de datos PostgreSQL alojada en Supabase, de un backend en Node.js alojado en Render, un frontend web React + Vite subido al servidor Netlify y una aplicación móvil realizada en flutter alojada en un repositorio Github mediante Flutter Web.

La migración contempla el traslado ordenado de información, configuraciones y ambientes desde un entorno de desarrollo hacia un entorno de producción estable y seguro.

# Descripción del Sistema

El sistema AnimalBeats está compuesto por:

- Base de datos (PostgreSQL), alojada en Supabase, que almacena información de usuarios, registros, mascotas, citas, recordatorios entre otros.

- Backend (Node.js), alojado en un servidor de Render donde se gestiona la lógica, autenticación, validación y la comunicación con la base de datos.

- Frontend (React + Vite) Subido a un servidor de Netlify y Aplicación móvil (Flutter Web) Alojado y subido en un repositorio Github

- Repositorio central en GitHub donde se gestiona el código fuente del proyecto.

# Objetivos

## Objetivo General

Garantizar una migración ordenada, segura y eficiente de la infraestructura, datos y componentes del sistema AnimalBeats desde el entorno de desarrollo actual hacia un entorno de producción estable, optimizado y plenamente operativo, asegurando continuidad del servicio y preservación íntegra de la información.

## Objetivos Específicos

- Realizar la migración de la infraestructura tecnológica hacia el entorno de producción, asegurando compatibilidad entre los componentes y estabilidad operativa.

- Transferir y asegurar la integridad de los datos durante el proceso de migración, garantizando que toda la información necesaria quede disponible y funcional en el nuevo entorno.

- Configurar los servicios, entornos y dependencias necesarios para el correcto funcionamiento del sistema en producción, incluyendo ajustes de seguridad, acceso y rendimiento.

- Validar el funcionamiento integral del sistema mediante pruebas técnicas y operativas que aseguren que cada componente interactúa correctamente después de la migración.

- Documentar procedimientos, configuraciones y lineamientos para facilitar el mantenimiento, soporte y futuras actualizaciones del sistema en su entorno productivo.

# Componentes

| Componente | Detalle | Migración |
| --- | --- | --- |
| Base de Datos PostgreSQL (Supabase) | Esquema, tablas, datos | Exportación desde entorno actual + importación/restauración en entorno de producción |
| Backend (Node.js – Render) | Código fuente, dependencias, archivos de configuración (.env), endpoints | Sincronización vía GitHub + despliegue del servicio en Render |
| Frontend Web (React + Vite en Netlify) | Código fuente, dependencias, build de producción, configuraciones de rutas | Generación del build + despliegue en Netlify (upload automático o manual) |
| Aplicación Móvil (Flutter) | Código fuente, dependencias, build web (carpeta /build) | Generación del build + publicación en GitHub Pages o entorno designado |
| Configuración | Variables de entorno, claves, endpoints, permisos | Migración manual y verificación |
| Seguridad | Reglas de Supabase, tokens, claves API, usuarios y permisos | Ajustes post-migración y verificación de accesos |

# Actividades

## Fase de Preparación

- Auditoría del entorno actual de desarrollo (Supabase, Netlify, GitHub).

- Verificación de versiones de PostgreSQL, Node.js, React, Vite y Flutter.

- Revisión de permisos y accesos a Supabase, Netlify y repositorios GitHub.

- Creación de respaldos completos de la base de datos, funciones y configuraciones del proyecto.

- Revisión de variables de entorno y tokens API necesarios para producción.

- Validación del estado del código fuente en el repositorio central.

## Migración de Base de Datos(Supabase – PostgreSQL)

- Exportación del esquema y datos desde el entorno actual de Supabase (dump).

- Transferencia segura del archivo de respaldo al entorno de producción en Supabase.

- Creación o configuración del proyecto de Supabase destinado para producción.

- Importación de tablas, datos, funciones y políticas RLS.

- Verificación de índices, relaciones, triggers y políticas de seguridad.

- Configuración de credenciales, accesos remotos y restricciones de API Keys.

## Migración del Backend(Render)

- Clonar o sincronizar el repositorio que contiene el backend desde GitHub.

- Ajustar los archivos de entorno (.env) con las nuevas claves y URLs del entorno de producción.

- Instalar las dependencias necesarias y validar el backend de forma local antes del despliegue.

- Desplegar el servicio Node.js en Render mediante sincronización con GitHub.

- Configurar rutas, variables de entorno, autenticación y reglas necesarias dentro de Render.

- Validar la comunicación del backend con la base de datos PostgreSQL migrada en Supabase.

## Migración del Frontend (React + Vite)

- Generar el build de producción del frontend: npm run build

- Subir el build final al entorno de producción en Netlify (upload manual o CI/CD).

- Configurar variables de entorno en Netlify (endpoints, claves públicas).

- Verificar configuración de rutas, redirecciones y proxy si aplica.

- Ajustar certificados SSL, dominio y configuración de despliegue.

## Migración del Frontend Flutter Web

- Generar build de producción para Flutter Web: flutter build web

- Subir la carpeta /build/web al repositorio correspondiente en GitHub.

- Configurar GitHub Pages o el entorno designado para servir la aplicación.

- Ajustar endpoints del backend y variables públicas.

- Validar funcionamiento de la app desde producción.

## Validación de Migración

- Verificar funcionamiento integral del sistema: frontend, backend, base de datos y app móvil.

- Validar flujos completos: Frontend - Backend - Base de datos.

- Probar autenticación, permisos, tiempos de respuesta y seguridad.

- Revisar logs de Supabase, Netlify y GitHub Pages.

- Documentar los resultados, incidencias y ajustes necesarios antes de la entrega final.

# Cronograma

| Actividad | Duración Estimada | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Preparación del entorno (auditoría, backups, revisión de versiones y accesos) | 4 h | Carlos Camacho |
| Migración de la Base de Datos PostgreSQL (Supabase) | 3 h | Camilo Lozano |
| Migración del Backend (Render) | 4 h | Camilo Lozano |
| Migración del Frontend Web (React + Vite – Netlify) | 3 h | Ronny Borda y Maicol Espitia |
| Migración de la Aplicación Flutter Web (GitHub Pages) | 2h | Carlos Camacho |
| Validación del sistema (front–back–BD–app móvil) | 4 h | Alejandro Valbuena |
| Documentación final | 2 h | Alejandro Valbuena |

# Metodología

La metodología utilizada para la migración del sistema AnimalBeats se fundamenta por:

- Enfoque secuencial y estructurado:
El proceso se ejecuta en cuatro fases claramente definidas: Preparación - Migración de componentes - Validación integral - Documentación final, garantizando orden y trazabilidad en cada etapa.

- Estrategia de minimización de riesgos:
Antes de realizar cualquier cambio, se generan respaldos completos de la base de datos en Supabase, configuraciones del backend, builds del frontend y repositorios en GitHub, asegurando la posibilidad de restauración ante cualquier eventualidad.

- Registro y control de cambios:
Todas las modificaciones y despliegues realizados durante la migración se documentan y controlan mediante GitHub y registros internos, permitiendo auditoría, seguimiento y transparencia en el proceso.

# Recursos

## Recursos Humanos

• Administrador de Base de Datos (DBA) – supervisa y valida los respaldos de Supabase PostgreSQL.
• Desarrollador Backend – responsable de los respaldos de Supabase Functions.
• Desarrollador Frontend – encargado del build y respaldo del frontend React.
• Desarrollador Móvil / Flutter – encargado de los backups del proyecto Flutter Web.
• QA (Control de Calidad) – realiza pruebas de restauración.
• Líder Técnico – supervisa la ejecución del plan y su actualización anual.

## Recursos Tecnológicos

- Supabase – servicio cloud que aloja la base de datos PostgreSQL

- Render – servicio cloud encargado de alojar y ejecutar el backend en Node.js.
• Netlify – plataforma de despliegue para el frontend React + Vite.
• GitHub – repositorio central para el código de frontend, backend y Flutter Web.
• Google Drive / Almacenamiento en la nube – destino externo para copias comprimidas de respaldo.
• Software de compresión/cifrado (ZIP, 7zip, WinRAR o similar).
• Herramientas de automatización nativas (Supabase Backups, GitHub Actions opcionales).
• Equipo local de almacenamiento (PC del desarrollador o unidad USB cifrada).

## Costos

| Recurso | Cantidad | Precio mensual | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase (BD PostgreSQL) | 1 | $25 USD | Plan pro Basico |
| Render (Backend) | 1 | $0 - 7 USD | Free Tier o plan Starter. |
| Netlify (Hosting React + Vite) | 1 | $0 - 19 USD | Plan gratuito o pro |
| GitHub Pages / GitHub (Flutter Web) | 1 | $0 USD | Incluido en Github Free |
| Repositorio GitHub (Código fuente) | 1 | $0 - 4 USD | Gratis o Github Pro |
| MINIMO | Total mensual | Mínimo (solo planes gratuitos): $25 USD / mes = 94.085 COP |  |
| PROMEDIO | Total mensual | Promedio (Supabase Pro + Netlify Pro + GitHub Pro): $55 USD / mes = 206.987 COP |  |

# Tabla de Seguimiento

| Componente | Actividad | Estado | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de Datos PostgreSQL (Supabase) | Exportación e importación | Pendiente | Camilo Lozano |  |
| Backend (Render) | Migración y configuración | Pendiente | Camilo Lozano |  |
| Frontend Web (React + Vite – Netlify) | Build y despliegue | Pendiente | Ronny Borda y Maicol Stiven |  |
| Aplicación Flutter Web (GitHub Pages) | Build web y publicación en GitHub Pages | Pendiente | Carlos Camacho |  |
| Configuraciones | Ajustes finales | Pendiente | Alejandro Valbuena |  |
| Validación | Pruebas completas | Pendiente | Alejandro Valbuena |  |

# Referencias

- Supabase. (2024). Supabase Documentation: Database, Auth & Edge Functions.
Disponible en: https://supabase.com/docs

- Netlify. (2024). Netlify Docs: Deploy & Host Modern Web Projects.
Disponible en: https://docs.netlify.com

- GitHub. (2024). GitHub Documentation: Repositories, Pages & Actions.
Disponible en: https://docs.github.com

- Google. (2024). Flutter Documentation: Build and Deploy for Web.
Disponible en: https://docs.flutter.dev

- OpenJS Foundation. (2023). Node.js Documentation.
Disponible en: https://nodejs.org/en/docs