PLAN DE INSTALACIÓN

SISTEMA ANIMALBEATS

Sistema de Gestión Veterinaria Integral

Desarrollado por:
Carlos Eduardo Camacho Ferrucho

Edward Camilo Lozano Panesso

Diego Alejandro Valbuena Mancera

Maicol Stiven Espitia Arenas

Ronny Borda Ardila

Institución:
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Colombia, 2025

Versión: 1.0
Fecha: Diciembre 2025

# Tabla de contenido

Tabla de contenido	2

Hoja de Revisión	3

Registro de Cambios	3

1. Introducción y Objetivos	4

1.1 Propósito del Documento	4

1.2 Objetivos Principales	4

1.3 Alcance	4

2. Descripción General del Sistema	4

2.1 Características del Sistema	4

2.2 Módulos Funcionales	5

2.3 Arquitectura del Sistema	5

3. Requisitos Previos	5

3.1 Requisitos de Hardware	5

3.2 Requisitos de Software	6

3.3 Requisitos de Acceso	6

4. Componentes Tecnológicos	6

4.1 Stack Tecnológico	6

4.2 Dependencias Externas	7

5. Fases de Instalación	7

5.1 Fase 1: Preparación del Entorno	7

5.2 Fase 2: Instalación del Software Base	7

5.3 Fase 3: Clonación del Repositorio	8

5.4 Fase 4: Instalación del Backend	8

5.5 Fase 5: Instalación del Frontend	8

5.6 Fase 6: Instalación de la App Móvil	8

6. Configuración del Sistema	9

6.1 Configuración de Supabase	9

6.2 Configuración del Backend	10

6.3 Configuración del Frontend	10

7. Verificación y Validación	10

7.1 Checklist de Verificación	10

7.2 Pruebas Funcionales	10

8. Plan de Contingencia	11

8.1 Posibles Errores y Soluciones	11

8.2 Procedimiento de Rollback	11

9. Cronograma	12

10. Estimación de Costos	13

10.1 Desglose de Costos de Instalación	13

10.2 Consideraciones de Costos	14

11. Documentación de Referencia	14

11.1 Manual de Instalación Técnico Detallado	14

12. Recomendaciones Finales	15

12.1 Seguridad	15

12.2 Mantenimiento	15

12.3 Escalabilidad	15

13. Conclusiones	16

14. Referencias	16

# Hoja de Revisión

| Proyecto | AnimalBeats |
| --- | --- |
| Entregable | Plan de Instalación |
| Versión | 1.1 |
| Aprobado por | Heiver Cuesta |
| Fecha Aprobación | 2/12/2025 |
| Nº Total de Páginas | 18 |

# Registro de Cambios

| Versión | Causa del Cambio | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Versión inicial | Diciembre 2025 |

# 1. Introducción y Objetivos

## 1.1 Propósito del Documento

El presente Plan de Instalación establece las directrices, procedimientos y recomendaciones técnicas necesarias para la correcta implementación del sistema AnimalBeats en los entornos autorizados. Este documento sirve como guía tanto para administradores del sistema como para el equipo técnico responsable de la puesta en marcha.

## 1.2 Objetivos Principales

- Garantizar la instalación correcta de todos los componentes del sistema (backend, frontend, aplicación móvil)

- Establecer configuraciones de seguridad y conectividad con la base de datos

- Asegurar el funcionamiento operativo de módulos CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar)

- Validar la integración entre componentes antes de puesta en producción

- Proporcionar procedimientos de reversión en caso de fallos

- Documentar el proceso completo para futuras instalaciones

## 1.3 Alcance

El alcance de este plan incluye:

- Instalación en entornos de desarrollo, pruebas y producción

- Configuración del software base (Node.js, Flutter, Git)

- Integración con Supabase (base de datos, autenticación, almacenamiento)

- Compilación y despliegue de componentes

- Verificación funcional de módulos principales

- Procedimientos de rollback (marcha atrás)

No incluye: Capacitación de usuarios, mantenimiento operativo avanzado ni configuración de infraestructura de servidores externos.

# 2. Descripción General del Sistema

## 2.1 Características del Sistema

AnimalBeats es una solución integral de gestión veterinaria que centraliza y automatiza procesos de control clínico y administrativo. El sistema se compone de tres interfaces principales:

- Frontend Web: Desarrollado en React + Vite para navegadores modernos

- Backend: API REST en Node.js que gestiona lógica de negocio

- Aplicación Móvil: Desarrollada en Flutter/Dart para dispositivos Android

- Base de Datos: PostgreSQL alojado en Supabase (cloud)

## 2.2 Módulos Funcionales

| Módulo | Descripción |
| --- | --- |
| Gestión de Usuarios | Registro, autenticación y administración de permisos de usuarios |
| Gestión de Mascotas | Creación y actualización de historiales de mascotas |
| Gestión de Reportes | Sistema de recordatorios y notificaciones para urgencias |
| Gestión de Consultas | Búsqueda de especies, enfermedades y veterinarias cercanas |

## 2.3 Arquitectura del Sistema

La arquitectura de AnimalBeats sigue un modelo en capas que permite escalabilidad y mantenibilidad:

Capa de Presentación: Interfaz web (React + Vite) y aplicación móvil (Flutter)
Capa de Lógica: Backend en Node.js con API REST
Capa de Datos: PostgreSQL en Supabase con almacenamiento en Storage

# 3. Requisitos Previos

## 3.1 Requisitos de Hardware

Servidor Backend

| Componente | Mínimo | Recomendado |
| --- | --- | --- |
| Procesador | 2 núcleos 2.0 GHz | 4 núcleos 2.5+ GHz |
| Memoria RAM | 4 GB | 6-8 GB |
| Almacenamiento | 10 GB | 20-30 GB SSD |
| Conectividad | 100 Mbps | 100+ Mbps |
| Internet | 5 Mbps | 25 Mbps+ |

Estaciones Cliente

| Componente | Mínimo | Recomendado |
| --- | --- | --- |
| Procesador | Dual-core 1.6 GHz | Quad-core 2.5 GHz |
| Memoria RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 1 GB | 10 GB |
| Navegador | Chrome/Firefox/Edge | Versión actualizada |

## 3.2 Requisitos de Software

| Componente | Versión | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Node.js | 18.x LTS | Runtime de backend y build |
| NPM | 9.x+ | Gestor de dependencias |
| React | 18.x | Framework frontend |
| Vite | 5.x | Build tool del frontend |
| Flutter SDK | 3.x | Framework móvil |
| Dart SDK | 3.x | Lenguaje de programación Flutter |
| Git | 2.x | Control de versiones |
| PostgreSQL | (Supabase) | Base de datos |

## 3.3 Requisitos de Acceso

- Acceso administrativo al servidor donde se instalará el backend

- Credenciales de acceso al panel de Supabase

- Claves API de Supabase (URL y SERVICE_ROLE_KEY)

- Acceso al repositorio Git del proyecto

- Conexión estable a Internet

# 4. Componentes Tecnológicos

## 4.1 Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + Vite | Interfaz web responsiva |
| Backend | Node.js 18 + Express | API REST de aplicación |
| Móvil | Flutter 3 + Dart | App Android/iOS |
| BD | PostgreSQL (Supabase) | Almacenamiento en la nube |
| Auth | Supabase Auth | Autenticación JWT |
| Storage | Supabase Storage | Almacenamiento de archivos |

## 4.2 Dependencias Externas

El sistema depende de los siguientes servicios externos:

- Supabase: Plataforma cloud para BD, autenticación y almacenamiento

- GitHub: Repositorio de código fuente

- NPM Registry: Repositorio de librerías JavaScript

- Pub.dev: Repositorio de librerías Flutter

Restricción crítica: El sistema requiere conexión a Internet permanente ya que Supabase está en la nube.

# 5. Fases de Instalación

## 5.1 Fase 1: Preparación del Entorno

Duración estimada: 1-2 horas
Responsable: Administrador del sistema

- Verificar requisitos de hardware en el servidor

- Validar conectividad a Internet

- Descargar instaladores de software base (Node.js, Git, Flutter)

- Crear carpeta raíz del proyecto

- Obtener credenciales de Supabase

## 5.2 Fase 2: Instalación del Software Base

Duración estimada: 30-45 minutos
Responsable: Administrador técnico

Node.js y NPM

- Descargar Node.js LTS desde https://nodejs.org

- Ejecutar instalador con valores por defecto

- Verificar: node -v y npm -v

- Actualizar NPM si es necesario: npm install -g npm

Git

- Descargar desde https://git-scm.com

- Instalar con opciones por defecto

- Verificar: git --version

Flutter SDK

- Descargar desde https://flutter.dev

- Descomprimir en ruta permanente (ej. C:\Flutter)

- Agregar al PATH del sistema operativo

- Verificar: flutter doctor

## 5.3 Fase 3: Clonación del Repositorio

Duración estimada: 10-15 minutos

- Abrir terminal en la carpeta raíz del proyecto

- Clonar repositorio: git clone [URL_REPOSITORIO]

- Acceder a la carpeta: cd AnimalBeats

## 5.4 Fase 4: Instalación del Backend

Duración estimada: 15-20 minutos

- Acceder a la carpeta backend: cd backend

- Instalar dependencias: npm install

- Crear archivo .env con variables de configuración

- Verificar instalación: npm test (si aplica)

Variables de entorno requeridas (.env):

SUPABASE_URL=https://xxxx.supabase.co
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=xxxxxxxxxxxxx
JWT_SECRET=tu_secreto_jwt
PORT=3000
NODE_ENV=development

## 5.5 Fase 5: Instalación del Frontend

Duración estimada: 15-20 minutos

- Acceder a la carpeta frontend: cd ../frontend

- Instalar dependencias: npm install

- Compilar: npm run build

- Verificar carpeta dist creada

## 5.6 Fase 6: Instalación de la App Móvil

Duración estimada: 20-30 minutos

- Acceder a la carpeta móvil: cd ../mobile

- Descargar dependencias: flutter pub get

- Compilar en modo debug: flutter build apk --debug

- Compilar en modo release: flutter build apk --release

# 6. Configuración del Sistema

## 6.1 Configuración de Supabase

Paso 1: Creación del Proyecto

- Acceder a https://supabase.com

- Crear nuevo proyecto o usar existente

- Obtener URL y claves de API

Paso 2: Creación de Tablas

Las siguientes tablas deben existir en la BD:

- usuarios - Gestión de usuarios del sistema

- mascotas - Información de mascotas

- especies - Catálogo de especies

- razas - Catálogo de razas

- enfermedades - Catálogo de enfermedades

- reportes - Registro de reportes y recordatorios

- consultas - Historial de consultas

Paso 3: Configuración de RLS (Row Level Security)

- Activar RLS en cada tabla

- Crear políticas por rol (administrador, veterinario, usuario)

- Ejemplo: Los usuarios normales solo ven sus propias mascotas

Política ejemplo:

CREATE POLICY "Usuarios ven sus mascotas"
ON mascotas
FOR SELECT
USING (auth.uid() = usuario_id);

Paso 4: Configuración de Storage

- Crear bucket: mascotas-imagenes

- Crear bucket: reportes-documentos

- Configurar políticas públicas o autenticadas según necesidad

## 6.2 Configuración del Backend

- Validar archivo .env con credenciales correctas

- Iniciar servidor: node index.js

- Servidor debe responder en http://localhost:3000

- (Opcional) Configurar PM2 para producción: pm2 start index.js

## 6.3 Configuración del Frontend

El frontend se conecta al backend mediante:

const API_URL = process.env.REACT_APP_API_URL || 'http://localhost:3000';

Verificar que los dominios están autorizados en CORS en Supabase.

# 7. Verificación y Validación

## 7.1 Checklist de Verificación

Antes de declarar la instalación completa, validar los siguientes puntos:

| Componente | Validación | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Backend | GET /health responde 200 | ☐ |
| BD | Conexión a Supabase exitosa | ☐ |
| Auth | Login de usuario funciona | ☐ |
| CRUD Usuarios | Crear, leer, actualizar, eliminar | ☐ |
| CRUD Mascotas | Crear, leer, actualizar, eliminar | ☐ |
| Storage | Subida de imágenes funciona | ☐ |
| RLS | Usuarios no ven datos ajenos | ☐ |
| Frontend | Carga en navegador sin errores | ☐ |
| Mobile | App compila sin errores | ☐ |
| Reportes | Sistema de notificaciones funciona | ☐ |

## 7.2 Pruebas Funcionales

Ejecutar pruebas en cada módulo:

- Módulo de Usuarios: Registrar, loguear, cambiar contraseña

- Módulo de Mascotas: Agregar mascota, actualizar datos, visualizar historial

- Módulo de Reportes: Crear recordatorio, verificar notificación

- Módulo de Consultas: Buscar especies y veterinarias cercanas

# 8. Plan de Contingencia

## 8.1 Posibles Errores y Soluciones

| Error | Solución |
| --- | --- |
| Backend no inicia | Verificar puerto 3000 disponible, validar archivo .env |
| Error de conexión a Supabase | Verificar SUPABASE_URL y SERVICE_ROLE_KEY correctas |
| CORS error en frontend | Autorizar dominio en Supabase CORS settings |
| RLS bloquea operaciones | Revisar políticas RLS en tablas |
| Flutter compila con errores | Ejecutar flutter doctor y flutter pub get |
| Storage no guarda archivos | Verificar permisos en bucket de Supabase |

## 8.2 Procedimiento de Rollback

Si es necesario revertir la instalación:

Paso 1: Detener Servicios

pm2 stop all
pm2 delete all

node --kill-port 3000

Paso 2: Eliminar Archivos Backend

rm -rf backend/node_modules
rm -rf backend/.env

Paso 3: Eliminar Archivos Frontend

rm -rf frontend/dist
rm -rf frontend/node_modules

Paso 4: Limpiar Supabase (si es necesario)

- Eliminar bucket en Storage

- Desactivar políticas RLS (opcional)

- No eliminar tablas a menos que sea urgente

Paso 5: Desinstalar Software Base (opcional)

- Desinstalar Node.js desde panel de control

- Eliminar Flutter SDK

- Desinstalar Git

# 9. Cronograma

| Fase | Actividades Principales | Duración | Responsable | Dependencias | Hito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Preparación del entorno | Verificación hardware, descarga instaladores, obtención credenciales Supabase | 1-2 horas | Administrador | Acceso servidor | Entorno listo |
| 2. Software base | Instalación Node.js, Git, Flutter; verificación versiones | 30-45 min | Técnico | Internet estable | Software instalado |
| 3. Clonación repositorio | Git clone, acceso carpetas proyecto | 10-15 min | Desarrollador | Acceso GitHub | Código fuente disponible |
| 4. Backend | npm install, configuración .env, inicio servidor | 15-20 min | Desarrollador | Fase 2 completada | API operativa |
| 5. Frontend | npm install, npm run build, verificación dist | 15-20 min | Desarrollador | Fase 2 completada | Build web listo |
| 6. App Móvil | flutter pub get, build apk debug/release | 20-30 min | Desarrollador | Fase 2 completada | App compilada |
| 7. Configuración Supabase | Creación tablas, RLS, buckets storage | 30-45 min | Administrador BD | Credenciales Supabase | BD configurada |
| 8. Verificación | Checklist pruebas, pruebas funcionales módulos | 30-45 min | Equipo QA | Todas fases previas | Instalación validada |
| Total estimado |  | 4-5.5 horas |  |  | Sistema en producción |

Notas del cronograma:

- El tiempo puede variar según la experiencia del equipo (hasta +20% en primera instalación).

- Realizar pausas de 10-15 min entre fases para validación.

- En producción, agregar 1 hora para configuración de PM2 y monitoreo.

# 10. Estimación de Costos

## 10.1 Desglose de Costos de Instalación

La instalación de AnimalBeats implica costos principalmente en recursos cloud, licencias y mano de obra técnica. A continuación, un desglose estimado para un entorno de desarrollo/pruebas (escala a producción según necesidades).

| Categoría | Ítem | Costo Unitario (COP) | Cantidad | Subtotal (COP) | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mano de Obra | Técnico instalador (por hora) | 50.000 | 5 horas | 250.000 | Incluye preparación y verificación |
| Mano de Obra | Administrador Supabase | 60.000 | 2 horas | 120.000 | Configuración BD y RLS |
| Software/Hardware | Servidor cloud (AWS/EC2 básico, mensual) | 100.000 | 1 mes | 100.000 | Para backend; gratis con tiers gratuitos |
| Software/Hardware | Estación de trabajo (uso existente) | 0 | 1 | 0 | Asumiendo hardware propio |
| Servicios Cloud | Supabase Pro (almacenamiento/auth, mensual) | 150.000 | 1 mes | 150.000 | Incluye 500MB storage; tier free para dev |
| Servicios Cloud | GitHub Private Repo (anual) | 200.000 | 0.083 (1 mes) | 16.700 | Opcional; free para público |
| Herramientas | Licencias Node.js/Flutter (open source) | 0 | - | 0 | Gratuitas |
| Otros | Conectividad Internet (datos adicionales) | 20.000 | 1 | 20.000 | Para descargas grandes |
| Total Estimado |  |  |  | 656.700 COP | Para instalación inicial; recurrente ~250.000 COP/mes |

## 10.2 Consideraciones de Costos

- Escenario Gratuito: Usando tiers free de Supabase (500MB BD/storage) y hardware local, el costo se reduce a ~370.000 COP (solo mano de obra).

- Escalabilidad: En producción, agregar costos de backups (~50.000 COP/mes) y monitoreo (New Relic ~100.000 COP/mes).

- Ahorros: El sistema usa tecnologías open source, minimizando licencias. Supabase ofrece créditos educativos para proyectos SENA.

- Moneda: Estimaciones en COP (pesos colombianos) al tipo de cambio actual; ajustar por inflación o proveedores locales.

# 11. Documentación de Referencia

## 11.1 Manual de Instalación Técnico Detallado

Para obtener más información técnica sobre los procedimientos de instalación paso a paso, consulta el Manual de Instalación completo del proyecto AnimalBeats:

📄 Manual de Instalación: Manual de instalación - AnimalBeats 2025

Este manual incluye:

- Procedimientos detallados por componente (Node.js, Flutter, Git)

- Configuración avanzada de variables de entorno

- Matriz de certificación de software

- Restricciones técnicas específicas

- Marcha atrás (rollback) completo del sistema

- Resumen de tareas de configuración

- Glosario técnico con definiciones

- Referencias completas a documentación oficial

Nota: Este Plan de Instalación se complementa con el Manual de Instalación para proporcionar una visión integral del despliegue de AnimalBeats. El Plan cubre aspectos estratégicos y de cronograma, mientras que el Manual proporciona detalles técnicos granulares.

# 12. Recomendaciones Finales

## 12.1 Seguridad

- Mantener el archivo .env en un lugar seguro

- Nunca exponer SERVICE_ROLE_KEY en repositorio público

- Cambiar contraseña de Supabase regularmente

- Auditar accesos a la BD

- Usar HTTPS en producción

## 12.2 Mantenimiento

- Realizar backups regulares de la BD en Supabase

- Monitorear logs del backend

- Mantener dependencias actualizadas (npm audit fix)

- Realizar pruebas periódicas de los módulos CRUD

## 12.3 Escalabilidad

Para producción se recomienda:

- Usar PM2 con clustering

- Configurar CDN para frontend

- Implementar caché (Redis)

- Optimizar consultas SQL

- Usar load balancer si hay múltiples servidores

# 13. Conclusiones

El Plan de Instalación de AnimalBeats establece una ruta clara y estructurada para la implementación del sistema. Siguiendo este documento en conjunto con el Manual de Instalación Técnico, el equipo técnico podrá desplegar exitosamente la aplicación en diferentes entornos (desarrollo, pruebas, producción).

Puntos Clave

- Duración aproximada: 4-5.5 horas para la instalación completa

- Requisitos mínimos de hardware están especificados

- Todas las fases incluyen pasos verificables

- Se proporciona plan de rollback en caso de problemas

- Seguridad y mantenimiento son prioritarios

- Costo inicial estimado: 656.700 COP, con opciones de reducción

- Documentación técnica complementaria disponible en Manual de Instalación

Próximos Pasos

Una vez completada la instalación:

- Realizar pruebas funcionales exhaustivas

- Capacitar a usuarios finales

- Documentar configuraciones realizadas

- Establecer plan de mantenimiento

- Implementar monitoreo y alertas

# 14. Referencias

[1] Documentación de Node.js: https://nodejs.org

[2] Documentación de React: https://react.dev

[3] Documentación de Vite: https://vitejs.dev

[4] Documentación de Flutter: https://flutter.dev

[5] Documentación de Supabase: https://supabase.com/docs

[6] Documentación de Git: https://git-scm.com

[7] Manual de Instalación AnimalBeats (SENA, 2025) - Ver sección 11.1